南越前町役場庁舎職員多目的利用室整備事業
プロポーザル実施要領
１　趣旨
　　 この実施要領は、「南越前町役場庁舎職員多目的利用室整備事業（以下、「本事業」という。）」に係る契約の相手方となる候補者を選定するために必要な事項を定めるものです。
２　事業概要
(1)事　 業 　名　　南越前町役場庁舎　職員多目的利用室整備事業
(2)業務内容　　南越前町役場庁舎の職員多目的利用室整備にかかる設計および施工
(3)契約期間　　　　契 約 日 の 翌 日 から令和８年９月３０日まで
(4)契約上限金額　　工事（設計業務含む）　4,235,000円（税込み）
　　　　　　　　　 備品購入（設置含む）　3,773,000円（税込み）
　　　　　　　　　※それぞれで契約を締結するものとします。
３　プロポーザルの方式
本事業は公募型プロポーザルにより契約候補者を決定するものとします。
４　プロポーザル選定委員会の設置
契約候補者の選定は、南越前町役場庁舎　職員多目的利用室整備事業プロポーザル選定委員会設置要領に定める審査会が行うものとします。
５　参加要件
プロポーザルに参加できる者（提案者になろうとする者）は、次に掲げる要件を満たすものでなければなりません。
(1)南越前町指名競争入札参加資格者であること。
(2)地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4に規定するものでないこと。
(3)南越前町登録業者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていない者および指名停止の措置要件に該当しない者であること。
(4)民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続き開始の申立て、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続き開始の申立てまたは破産法（平成16年法律第75号）の規定による破産手続き開始の申立てが行われている者でないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員または同条第２号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない者であること。
(7)国税および地方税を滞納していない者であること。（公告日から３ヶ月以内）
　
６　質問の受付及び回答
(1)提出期限　令和８年５月２０日（水）　１７時００分まで（必着）
(2)提出方法　別添の質問書（様式第１０号の１）により、電子メールにより所管課宛に送信してください。メールの件名は「南越前町役場庁舎宿直等業務委託に係るプロポーザルの質問（会社名）でお願いします。
　注）電子メール以外の方法で提出された質問に対しては、回答をいたしかねます。
(3)提出先　南越前町総務課
(4)回答日　令和８年５月２２日（金）
(5)回答方法　町ホームページに掲載し、回答内容を公表します。
８　参加表明書の作成要領
(1)参加表明書（様式第１号）に必要となる書類と提出部数（５部）
　ア　会社概要（様式第２号）
　イ　業務実績調書（様式第３号）
　ウ　業務の実施体制（様式第４号）
　エ　納税証明書
(2)参加表明書の提出
　ア　提出期限　令和８年５月２２日（金）　１７時００分まで（必着）
　イ　提出先　南越前町総務課
　ウ　提出方法　持参または郵送
注）郵送で提出する場合は、配達日時及び配達されたことを証明できる方法としてください。
９　企画提案書等の作成要領
(1)企画提案に必要となる書類と提出部数（各５部うち４部は写し可）
　ア　企画提案書等提出届（様式第８号）
　イ　企画提案書
　ウ　参考見積書（任意様式）
　※その他必要な書類があれば明記すること。
(2)企画提案書の提出
　ア　提出期限　令和８年５月２７日（水）　１７時００分まで（必着）
　イ　提出先　南越前町総務課
　ウ　提出方法　持参または郵送
注）郵送で提出する場合は、配達日時及び配達されたことを証明できる方法としてください。
10　プレゼンテーションの実施
(1)参加人数
　　1者当たりの参加人数は3人までとし、提案書にて届け出た責任者は必ず参加してください。
(2)プレゼンテーションの内容
　　プレゼンテーションは企画提案書の内容に基づいて行ってください。
(3) プレゼンテーションに要する時間

おおむね20分程度（提案内容説明を約15分、ヒアリングを約5分）とする。ただし、参加者数に応じて、プレゼンテーションの時間配分を調整することがあります。
(4)プレゼンテーションに要する機材
参加者にて全て準備すること。大型モニターは本町で準備できるので、使用を希望する場合は申し出てください。
11　審査方法
　　プロポーザルの審査は、次のとおりとします。
(1)第１次審査
　参加表明をした者の参加資格について提出書類を審査し第１次審査通過者を選定します。
なお、5者を超える第１次審査通過者があり、全提案者のヒアリング等の実施が困難であると判断される場合は、審査基準に基づいて評価し、上位5者を選定します。
ア　実施日　令和８年５月１９日予定
イ　5者を超える第１次審査通過者があり、全提案者のヒアリング等の実施が困難であると判断される場合は、表①の基準に基づき、提出書類の内容を評価します。下位が同点により複数あった場合は、業務実績調書（様式第３号）の内容を重視します。
なお、評価について、内容の確認が必要な場合は、提案者に個別に質問する場合があります。
ウ　第１次審査は事務局（総務課）が実施します。
表①　第１次審査の評価項目及び配点
	評価項目
	評価基準
	配点

	業務実績
	類似する業務実績をどの程度有しているか。
① 企業の業務実績数（過去5年間）
② ①のうち、官公庁および自治体の業務実績数
	20点
（うち①10点、②10点）


 (2)第２次審査
　　第１次審査により選考された者から企画提案書についてのプレゼンテーション等を実施し、(3)に示す審査基準に基づいて評価し、最も優れている提案を特定します。
ア　実施日　令和８年６月１日予定（詳細については別途通知します。）
イ　実施場所　南越前町役場別館　第１会議室
(3)審査基準及び配点
　　プロポーザルは、次の審査基準により審査します。
	項目
	評価内容
	配点

	１　業務についての経験若しくは
技術的適性の有無に関する事項
	過去の履行実績から、提案された手法の実現性は高いか。
	20

	２　業務の実施体制
	業務の遂行に必要な体制（人員、スケジュール等）が確保されているか。
	20

	３　業務の実施内容

	本業務の目的及び内容等の理解度が高く、仕様書の内容を満たした具体的な提案となっているか。
	30

	
	レイアウト・デザインが効果的なものとなっているか。
	20

	４　業務に要する経費及びその内訳
	見積額の内訳や算定根拠が明確に示され、仕様書に基づいた内容となっており、本業務に要する経費が上限金額の範囲内で適切に見積もられているか。
	10

	合計
	
	100


12　審査結果の通知
(1)第１次審査
　　審査結果及びプレゼンテーションを実施する旨を、書面で通知します。
(2)第２次審査
　　審査結果を書面により通知します。
13　契約の締結
　　契約候補者特定後、速やかに随意契約の手続きを行うものとします。この場合において、契約候補者として特定された者から見積書を徴収します。
(1)仕様等の確定について
　　所管課は、契約締結に向けて、契約候補者と協議を行いますが、契約候補者の企画提案書等に記載された全内容を承認するものではなく、協議において、必要な範囲内において企画提案書の項目の追加・変更及び削除を行ったうえで本契約の仕様に反映させることができるものとします。
(2)契約金額について
　　契約金額は原則として、企画提案時に提出した見積額を超えないこととします。ただし、協議時に企画提案書等に記載された項目に追加等があった場合はこの限りではありません。
(3)契約書について
　　契約書は、町が作成します。
14　企画提案書の無効（失格事項）
　　次のいずれかに該当するときは、その提案者を失格とします。
(1)提案者が次のいずれかに該当するとき。
　　ア　プレゼンテーションに出席しなかったとき。
　　イ　虚偽の申請を行い、提案資格を得たとき。
　　ウ　審査結果通知日までに、提案者が参加資格要件を満たさなくなったとき。
　　エ　２案以上の企画提案をしたとき。
　　オ　著しく信義に反する行為があったとき。
　　カ　契約を履行することが困難と認められるとき。

(2)提案書が次のいずれかに該当するとき。
　　ア　提出方法、提出先、提出期限に適合しないとき。
　　イ　定められた作成形式または記載上の留意事項に示された要件に適合しないとき。
　　ウ　契約上限金額を公表している場合において、参考見積りの金額が契約上限金額を超過したとき。
　　エ　企画提案書の記載内容が、法令違反など、著しく不適当な場合

15　その他留意事項
(1)提出期限後の書類の差し替え及び再提出は認めません。
(2)提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがあります。
(3)提出書類は返却しません。
(4)提出書類は、契約候補者特定以外には提出者に無断で使用しません。
(5)書類の作成及び提出並びにその説明に係る費用は、提出者の負担とします。
(6)参加表明書に記載した配置予定の管理技術者および担当技術者は、原則として変更できないものとします。やむを得ない理由により変更する必要が生じた場合には、町と協議の上、変更の可否を決定するものとします。
(7)提出書類について、南越前町情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、原則として開示します（契約候補者特定前において、当該特定に影響を及ぼすおそれがある情報については、特定後の開示とします。）。ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報などは、同条例の規定により不開示としますので、これらの情報に該当すると考える部分がある場合は、あらかじめ文書により申し出てください。
16　日程
	内　容
	期　日

	公告
	令和８年５月８日（金）

	質問受付締切り
	令和８年５月２０日（水）１７時まで

	質問回答
	令和８年５月２２日（金）

	参加表明書の受付
	令和８年５月１８日（月）

	第１次審査
	令和８年５月１９日（火）

	提案書等受付締切り
	令和８年５月２７日（水）１７時まで

	第２次審査
	令和８年６月１日（月）※詳細については別途通知します。

	結果通知
	令和８年６月上旬予定

	契約締結
	令和８年６月中旬予定


15　担当課（提出先・問合せ先）
〒919-0292　南越前町東大道29-1
南越前町総務課　　担当　喜村（ｷﾑﾗ）
電　話　　　0778-47-8000
ＦＡＸ　　　0778-47-3261
電子メール　soumu@town.minamiechizen.lg.jp
16　施行期間
　本要領は、令和８年５月８日から施行し、審査会が契約候補者の選定を終了したことをもって廃止する。
様式第１号（公募型）
参加表明書
事業名等　　南越前町役場庁舎職員多目的利用室整備事業
令和８年５月８日付けで公告のありました上記業務のプロポーザルへの参加を表明します。
なお、実施要領における「３参加要件」をすべて満たすことを誓約します。
令和　　年　　月　　日　　
南越前町長　仲倉　典克　様
（提出者）　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会 社 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代 表 者　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
（担当者）　担当部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ Ａ Ｘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
E-mail  　　　　　　　　　　　　　　　　　  
【添付書類】 
ア　会社概要（様式第２号）
　　　　イ　業務実績調書（様式第３号）
　　　　ウ　業務の実施体制（様式第４号）
　　　　エ　納税証明書
様式第２号
会社概要
	会社名
	

	代表者名
	

	本社所在地
	

	委任先所在地
	

	会社設立年月
	

	資本金
	

	事業所数
	

	売上高および当期利益
（直近３年度分）
	（○○　年　月期）売上：　　　　　当期利益：

	従業員数
	　　　　　　　　　　　　　　名（うち正規職員数　　名）　

	
	技 術 系
	名　　

	
	事 務 系
	名　　

	
	合　　計
	名　　

	事業概要
	


※ 令和８年５月８日時点の情報を記入してください。
※ 会社案内のパンフレットがある場合は、５部添付してください。
※ 「売上高および当期利益」の項目において最直近期末が未決算の場合は見込みでも可。
様式第３号
業務実績調書
	業務名
	発注者
	業務内容
	実施期間

	
	
	
	○○　　年　　月～
○○　　年　　月

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


※ 過去１０年間の実績を記入してください。
※ 業務内容は、主になる業務内容を記入してください。
※ 記入欄が不足する場合は、複写して作成してください。
様式第４号
業務の実施体制
	役割
	氏名、所属、役職等
	実務経験年数・資格
	担当する業務内容

	
	氏名　　　　　　　　　　
生年月日　○○　年　月　日
（　　歳）
所属・役職

	実務経験年数
（　　年）
最終学歴
保有資格
・
・
	

	
	氏名　　　　　　　　　　
生年月日　○○　年　月　日
（　　歳）
所属・役職

	実務経験年数
（　　年）
最終学歴
保有資格
・
・
	

	
	氏名　　　　　　　　　　
生年月日　○○　年　月　日
（　　歳）
所属・役職

	実務経験年数
（　　年）
最終学歴
保有資格
・
・
	

	
	氏名　　　　　　　　　　
生年月日　○○　年　月　日
（　　歳）
所属・役職

	実務経験年数
（　　年）
最終学歴
保有資格
・
・
	


※ 配置予定者について記入してください。
様式第８号
企画提案書等提出届
事業名等　　南越前町役場庁舎職員多目的利用室整備事業
上記業務について、企画提案書を提出します。
令和　　年　　月　　日　　
南越前町長　仲倉　典克　様
（提出者）　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会 社 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代 表 者　　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)
（担当者）　担当部署　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ Ａ Ｘ　　　　　　　　　　　　　　　　　　
E-mail  　　　　　　　　　　　　　　　　　  
【添付書類】 
　ア　企画提案書

　イ　参考見積書（任意様式）
　※その他必要な書類があれば明記すること。
様式第１０号の１
質　問　書
質問年月日：令和○年○月○日
	会社名
	

	担当部署及び
担当者氏名
	

	連絡先（電話番号）
	

	E-mail
	

	質　問　事　項

	


※ 記入欄が不足するときは、複写して作成してください。
34

